福建省連江縣閩東建築傳統風貌補助作業要點

- 通則

- 本作業要點依據「福建省連江縣閩東傳統建築風貌補助自治條例」第十一

條訂定之。

- 本補助項目主要針對：

- 閩東傳統建築屋頂。

- 建築物外牆貼、砌花崗石材。

- 建築物福杉外牆。

- 外觀傳統木門窗。

- 執行流程：

- 本府依據當年度計畫核定後；即行辦理申請公告程序。

- 本府辦理初步公開審查並排列補助優先順序（作業如需要時得成立審查小組審查）。

- 入選補助戶由本府派員會勘確認修繕項目及面積，進行複審作業。

- 核定補助戶。

- 核定補助戶需至本府簽訂合約書。

- 補助戶依據合約規定期限內施工，本府將隨時派員進行勘驗。

- 補助戶於修繕完工後，於期限內填報報驗申請單，至少檢附施工前照片5張、施工中照片15張、竣工後之照片5張等報驗資料至本府辦理驗收等程序作業。

- 驗收審查後，由本府辦理結案工作。

- 申請

- 申請時間：自公告之日起三十天，為申請受理期程（逾期不受理）。

- 申請地點：於本府領取申請書，填寫完畢後檢附所須文件資料，裝入密封

容器內逕寄或親自送達本府文化局簽收。

- 申請所需相關文件：

- 申請表（如附件一）

- 申請修繕補助試算表（如附件二）

- 產權切結書（如附件三）：

- 委託書：若申請者非建物產權所有人，須經建物產權所有人出具委託

書同意委託代辦（如附件四）。

- 現況照片：申請補助之房屋現況全貌及欲修繕部分之局部照片，以供

日後驗收時參考對照之用。

6.修繕簡圖：基本以A4規格紙張繪製平面及立面圖，尺寸需詳加標註。

第三章 審核

- 公告三十天接受民眾申請後，由本府公開審核申請資料。

- 審查內容為針對申請戶審核其相關文件、產權證明、照片是否俱

齊，以申請規定應附之表件內容進行審查，倘因爭議等小瑕疵，由

本府考量給予後補資料機會或決定即行淘汰，，並依申請人所送

資料，審查資料合格者入選。

申請戶依下列公式計算比值，以比值較小者排入較為優先補助序

位。

第八條之一  比值公式計算標準：

  - 非聚落保存區：

申請修繕經費

────────────────────────────

屋頂面積+(石砌牆面積*0.5+貼石牆面積*0.24+杉木牆面積*0.36)

註：屋頂面積分五脊四坡及二坡.面積比各為五脊四坡*0.5，二坡*0.4。

  - 聚落保存區：公式× 0.4

  - 低收入戶：公式× 0.3

- 針對審查排序範圍內之申請戶，由本府派員會勘核對覆審修繕項目

及面積，經本府複審合格後，核予補助。

- 必要時得成立評審小組，由業務相關單位、專家學者、民意代表等

成員組成，負責協助本補助申請案之審查工作，審查會以評審委員

二分之一以上出席，出席委員三分之二以上同意，為個案通過補助

標準，其審查標準依需要及性質另訂之。

第四章  施工

- 受核定之補助戶需於期限內與本府簽定合約書後，即可進行施工，

未於期限內完成簽訂合約之補助戶，將取消補助資格，該序位由次

順位申請戶依序遞補。

- 核定通過之補助戶應在核定範圍內依照規定之施工方式及材料施

作，並就工程施工中之過程拍照存証，以利驗收程序執行。

- 核定之補助戶應於規定施工期限內完成施工，並於完工期限內向本

府辦理報驗手續，逾期將依合約罰則規定辦理。

第五章 驗收

- 補助戶完成施工後，應於規定之施工期限內，檢附施工前、施工中

與竣工後之過程照片，向本府辦理報驗手續（報驗申請單如附件

五）。

- 收受補助戶之報驗資料後，由本府依程序辦理驗收補助。

- 現場勘驗應實際丈量尺寸、面積、數量，核對是否依試算表中載明

之施工方式及材料施作，以及與施工前、中、後之照片有無相符，

如有未依核准之內容施作或違反閩東傳統建築風貌部份項目者，該

部分不予驗收補助。

- 驗收結果應由本府驗收人員填具「連江縣政府閩東傳統建築補助案

驗收審查表」，計算其補助戶之總修繕面積、項目、數量後，辦理

結案撥款事宜。

- 本補助作業要點自發布日起實施。